附件1

2023年普陀区经济社会发展建设项目安排

|  | 序号 | 项目名称 | 工作目标 |  |  |  | 责任单位 | 建设单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |  |  |
| 一、结转建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）市政基础设施类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 武南路（山丹路-真南路）道路新建工程 | △ | * | * | ○ | 区建管委 | 区市政工程建设中心 |
|  | 2 | 敦煌南路（金昌路～真南路）道路新建工程 | △ | * | ○ |  | 区建管委 | 区市政工程建设中心 |
|  | 3 | 昭骁路（乐创路-定宁路）新建道路工程 | △ | ○ |  |  | 区建管委 | 区市政工程建设中心 |
|  | 4 | 乐创路（绿兰路-敦煌南路）道路新建工程 | △ | ○ |  |  | 区建管委 | 区市政工程建设中心 |
|  | 5 | 方渠路（乐创路-真南路）道路新建工程 |  | △ | ○ |  | 区建管委 | 区市政工程建设中心 |
| ★ | 6 | 云岭西路（千阳路-真北路）改建工程 | * | * | * | * | 区建管委 | 区市政工程建设中心 |
| ★ | 7 | 永登路（真南路-祁连山路）道路改扩建工程 | * | * | * | * | 区建管委 | 区市政工程建设中心 |
| ★ | 8 | 岚皋南排水系统雨水泵站及初雨调蓄池新建工程 | * | * | * | * | 区建管委 | 区市政工程建设中心 |
| ★ | 9 | 桃浦新村排水系统初雨调蓄池新建工程 | * | * | * | * | 区建管委 | 区市政工程建设中心 |
|  | 10 | 彭越浦贯通整治工程 |  | △ | * | ○ | 区建管委 | 区市政工程建设中心 |
|  | 11 | 木渎港栈道贯通整治工程 |  |  | △ | * | 区建管委 | 区市政工程建设中心 |
|  | 12 | 普陀区智慧城水系综合整治工程（二期） | * | * | * | ○ | 区建管委 | 区市政水务管理中心 |
|  | 13 | 普陀区智慧城水系综合整治工程（三期） | * | * | ○ |  | 区建管委 | 区市政水务管理中心 |
|  | 14 | 普陀区新泾河（春光家园段）综合整治工程 | * | * | * | * | 区建管委 | 区市政水务管理中心 |
|  | 15 | 2022年普陀区桃浦河-木渎港、西虬江、横港河、大场浦河道疏浚工程 | * | * | * | ○ | 区建管委 | 区市政水务管理中心 |
|  | 16 | 铜川路（真北路-岚皋路）道路改建、架空线入地和合杆整治工程 | * | * | * | ○ | 区建管委 | 区市政工程建设中心 |
|  | 17 | 中山北路（金沙江路-沪太路）架空线入地和合杆整治工程 | * | * | * | * | 区建管委 | 区市政工程建设中心 |
|  | 18 | 江宁路（宜昌路-安远路）架空线入地和合杆整治工程 | * | * | * | * | 区建管委 | 区市政工程建设中心 |
|  | 19 | 李子园路（真南路～古浪路）架空线入地和合杆整治工程 | * | * | * | * | 区建管委 | 区市政工程建设中心 |
|  | 20 | 真南路（武威路-南何支线）架空线入地和合杆整治工程 | * | * | ○ |  | 区建管委 | 区市政工程建设中心 |
|  | 21 | 祁连山路（真南路-祁春路）架空线入地和合杆整治工程 | * | * | * | ○ | 区建管委 | 区市政工程建设中心 |
|  | 22 | 香泉路（交通路-富平路）架空线入地和合杆整治工程 | * | ○ |  |  | 区建管委 | 区市政工程建设中心 |
|  | 23 | 新泉路（新村路-交通路）架空线入地和合杆整治工程 | ○ |  |  |  | 区建管委 | 区市政工程建设中心 |
|  | 24 | 富水路（新村路-真华路）架空线入地和合杆整治工程 | * | ○ |  |  | 区建管委 | 区市政工程建设中心 |
|  | 25 | 新村路（富水路～岚皋路）架空线入地和合杆整治工程 | * | * | * | ○ | 区建管委 | 区市政工程建设中心 |
|  | 26 | 东新路（武宁路-光复西路）架空线入地和合杆整治工程 | * | * | * | ○ | 区建管委 | 区市政工程建设中心 |
|  | 27 | 常德路（宜昌路-安远路）架空线入地和合杆整治工程 | * | * | * | * | 区建管委 | 区市政工程建设中心 |
|  | 28 | 胶州路（规划二路-安远路）架空线入地和合杆整治工程 | * | * | * | * | 区建管委 | 区市政工程建设中心 |
|  | 29 | 新会路（江宁路-叶家宅路）、延平路（新会路-安远路）架空线入地和合杆整治工程 |  | △ | * | * | 区建管委 | 区市政工程建设中心 |
|  | 30 | 千阳路（金沙江路-云岭西路）架空线入地和合杆整治工程 | △ | * | * | ○ | 区建管委 | 区市政工程建设中心 |
|  | 31 | 金沙江路 （花家浜路-真北路）架空线入地和合杆整治工程 | * | * | * | * | 区建管委 | 区市政工程建设中心 |
|  | 32 | 昌化路（宜昌路-安远路）架空线入地和合杆整治工程 | △ | * | * | * | 区建管委 | 区市政工程建设中心 |
|  | 33 | 西康路（宜昌路-安远路）架空线入地和合杆整治工程 | △ | * | * | * | 区建管委 | 区市政工程建设中心 |
|  | 34 | 澳门路（常德路-西苏州路）架空线入地和合杆整治工程 | △ | * | * | * | 区建管委 | 区市政工程建设中心 |
| ★ | 35 | 武宁路（真北路～长寿路）架空线入地及景观提升 | * | ○ |  |  | 区建管委 | 区市政水务管理中心 |
|  | 36 | 桃浦605地块周边绿化新建工程 | * | * | * | ○ | 区绿容局 | 区绿化建设中心 |
| ★ | 37 | 普陀区苏州河岸线公园（二期）工程 | * | * | * | ○ | 区绿容局 | 区绿容局 |
|  | 38 | 普陀区春光公园改造提升（二期）工程 | * | * | * | ○ | 区绿容局 | 区绿容局 |
| ★ | 39 | 真如副中心B片区广至路至南石一路（北段）H型地下公共车行通道工程 | * | * | * | * | 真如副中心管委办 | 上海真如城市副中心开发建设投资有限公司 |
| ★ | 40 | 跨铜川路及真如港段H型通道工程 | * | * | ○ |  | 上海中环投资开发（集团）有限公司 | 上海中环天地投资有限公司 |
|  | 41 | 南郑路（曹杨路-真华路段）地下公共通道工程 | * | * | ○ |  | 上海中环投资开发（集团）有限公司 | 上海中环天地投资有限公司 |
|  | 42 | F04-01地块公共绿地新建工程 | * | * | * | ○ | 上海中环投资开发（集团）有限公司 | 上海中环天地投资有限公司 |
| （二）民生保障类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 43 | 太平桥幼儿园（南块）新建工程 | * | * | * | * | 区教育局 | 区教育局 |
| ★ | 44 | 中国福利会托儿所普陀分部新建工程 | * | * | * | * | 区教育局 | 区教育事业服务中心 |
| ★ | 45 | 长寿地块学校分部新建项目（普陀区长寿地区C060101单元A5-6地块小学新建工程） | * | * | * | * | 区教育局 | 区教育事业服务中心 |
| ★ | 46 | 晋元高级中学教学综合楼加固大修及教育环境改造工程 | * | ○ |  |  | 区教育局 | 区教育事业服务中心 |
| ★ | 47 | 武宁中学异地改扩建工程 | * | * | * | * | 区教育局 | 区教育事业服务中心 |
|  | 48 | 绿地世纪城一贯制学校新建工程 | * | * | * | * | 区教育局 | 上海绿地新龙基置业有限公司 |
| ★ | 49 | 普陀区中心医院急诊综合楼新建工程 | * | * | * | ○ | 区卫生健康委 | 区中心医院 |
| ★ | 50 | 普陀区康复医院综合楼新建工程 | * | * | * | * | 区卫生健康委 | 区卫生健康委 |
| ★ | 51 | 普陀区红十字老年护理院（区精神卫生中心）异地扩建工程 | * | * | * | ○ | 区卫生健康委 | 区卫生健康委 |
| ★ | 52 | 旧住房成套改造 | * | * | * | * | 区房管局 | 区房管局 |
| ★ | 53 | 华东师范大学新建中山北路校区教育发展大楼新建工程 | * | * | * | * | 苏河水岸办 | 华东师范大学 |
| ★ | 54 | 普陀区桃浦科技智慧城佰山养老院（052-02、04）新建工程 | * | * | * | * | 智创城公司 | 上海佰山企业管理有限公司 |
| ★ | 55 | 泰来坊地块棚户区改造项目 | * | * | * | * | 上海西部企业（集团）有限公司 | 上海西部企业（集团）有限公司 |
| ★ | 56 | 统益里地块棚户区改造项目 | * | * | * | * | 上海西部企业（集团）有限公司 | 上海西部企业（集团）有限公司 |
| ★ | 57 | 西张家宅地块棚户区改造项目 |  | △ | * | * | 上海西部企业（集团）有限公司 | 上海荣和公共租赁住房运营有限公司 |
| （三）公共服务类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ★ | 58 | 桃浦智创城东部拓展区E01-02地块公共配套新建工程 | * | ○ |  |  | 智创城公司 | 智创城公司 |
| ★ | 59 | 长寿E6-3地块社区公共服务配套设施新建 |  | △ | * | * | 长寿路街道 | 长寿路街道办事处 |
|  | 60 | 武宁路创意体验中心 | * | * | * | * | 长寿路街道 | 上海第六棉纺织厂有限公司 |
| ★ | 61 | 玉佛寺改建项目 | * | * | * | * | 长寿路街道 | 上海市佛教协会 |
| （四）功能性项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ★ | 62 | 万航渡后路33号文化综合体新建（原花鸟市场地块） | △ | * | * | * | 苏河水岸办 | 上海元中置业有限公司 |
| ★ | 63 | 真北路1038号商办综合体新建（新曹杨交运转型地块） | * | * | * | * | 苏河水岸办 | 上海玖蒲实业有限公司 |
| ★ | 64 | 鸿寿坊地块商办项目（长寿社区D5-1地块） | * | ○ |  |  | 苏河水岸办 | 上海九泽置业有限公司 |
| ★ | 65 | 锦绣里北块商办项目（长寿社区C060102单元F1-1地块） | * | * | * | * | 苏河水岸办 | 上海城淞建设发展有限公司 |
| ★ | 66 | 360上海大安全总部暨华东区域总部 | * | * | * | * | 苏河水岸办 | 上海三六零长风科技有限公司 |
| ★ | 67 | 波克城市互联网研发应用中心项目 | * | * | * | * | 苏河水岸办 | 轩克科技（上海）有限公司 |
| ★ | 68 | 天安阳光广场东块 | * | * | * | * | 苏河水岸办 | 上海凯旋门企业发展有限公司 |
| ★ | 69 | 长风9号东地块商住办综合体项目（长风社区w060602单元pt0268-09地块） | * | * | * | * | 苏河水岸办 | 上海璞宸置业有限公司 |
| ★ | 70 | 苏河坊文体办公项目 | * | * | * | * | 苏河水岸办 | 上海房地产时报社有限公司 |
| ★ | 71 | 普陀区真如社区W060802单元F04-01地块山姆会员店新建 | * | ○ |  |  | 真如副中心管委办 | 上海海环房地产开发有限公司 |
| ★ | 72 | 石泉社区W060402单元B4-1地块商住办综合体新建 | * | * | * | * | 真如副中心管委办 | 上海普华房地产开发有限公司 |
| ★ | 73 | 真如社区B04A-01地块项目商办综合体新建（申能） | * | * | * | * | 真如副中心管委办 | 上海景臻置业有限公司 |
|  | 74 | 武宁路X6-01地块商办楼新建工程 | * | * | ○ |  | 真如副中心管委办 | 上海宁臻置业有限公司 |
| ★ | 75 | 真如X101-X102-X103地块商住办综合体新建（西站237坊） | * | * | * | * | 真如副中心管委办 | 上海京越东卓网络科技有限公司 |
| ★ | 76 | 真如境商办地块（F04-05地块、E03-03地块、A10A-01地块、F04-02A地块） | * | * | * | ○ | 真如副中心管委办 | 上海海汇房地产开发有限公司 |
| ★ | 77 | 染化八厂地块建设商办项目（桃浦智创城核心区603地块） | * | * | * | * | 智创城公司 | 上海华谊景润置业有限公司 |
| ★ | 78 | 桃浦智创城604地块英雄天地商办项目 | * | * | * | ○ | 智创城公司 | 上海融英置业有限公司 |
| ★ | 79 | 桃浦智创城606地块商办项目 | * | * | * | * | 智创城公司 | 上海融隆置业有限公司 |
| ★ | 80 | 阿里数字农业供应链中心项目 | * | ○ |  |  | 桃浦镇 | 上海传耘物联网技术有限公司 |
| ★ | 81 | 上海普实医疗仪器设备及器械研制基地项目 | * | * | * | * | 桃浦镇 | 上海普实医疗器械股份有限公司 |
| ★ | 82 | 上海医药物流中心绥德路二期项目 | * | * | * | * | 桃浦镇 | 上药控股有限公司 |
| ★ | 83 | 上海闻天下产业园一期项目 | * | * | * | * | 桃浦镇 | 上海闻宙电子科技有限公司 |
| ★ | 84 | 新金环88广场 | * | * | * | * | 桃浦镇 | 上海新金环企业集团有限公司 |
| ★ | 85 | 华东电力设计院办公大楼改扩建工程 | * | * | * | ○ | 曹杨路街道 | 中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司 |
| （五）住宅类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ★ | 86 | 东新四期北块（普陀区中山北社区C060202单元B2-18地块住宅项目） | * | * | * | * | 苏河水岸办 | 上海招新锦实置业有限公司 |
| ★ | 87 | 东新四期南块（普陀区中山北社区C060202单元B3-16地块住宅项目） | * | * | * | * | 苏河水岸办 | 上海招普置业有限公司 |
| ★ | 88 | 新湖明珠城三期（东新村三期） | * | * | * | ○ | 苏河水岸办 | 上海新湖房地产开发有限公司 |
| ★ | 89 | 品尊国际（捷城国际公寓） | * | * | * | * | 真如副中心管委办 | 上海明捷置业有限公司 |
| ★ | 90 | 石泉社区W060402单元B3-2地块住宅新建（融创） | * | * | * | ○ | 真如副中心管委办 | 上海兆钏房地产开发有限公司 |
| ★ | 91 | 桃浦智创城（W06-1401）单元026-01地块住宅项目 | * | * | * | * | 智创城公司 | 上海洮茂置业有限公司 |
| ★ | 92 | 桃浦智创城（W06-1401）单元037-01地块住宅项目 | * | * | * | * | 智创城公司 | 上海宝览置业有限公司 |
| ★ | 93 | 桃浦镇564坊租赁住房项目 | * | * | * | * | 桃浦镇 | 上海普悦置业有限公司 |
| ★ | 94 | 桃浦090-01地块租赁住宅项目 | * | * | * | * | 上海西部企业（集团）有限公司 | 海普昇实业有限公司 |
| ★ | 95 | 石泉社区W060401单元A17C-01地块租赁住房 | * | ○ |  |  | 上海西部企业（集团）有限公司 | 上海西部企业（集团）有限公司 |
| ★ | 96 | 金光三期H1-7地块商业及租赁住房项目 | * | * | * | * | 区城投公司 | 上海金本房地产开发有限公司 |
| ★ | 97 | 俞家弄旧改 | * | * | * | * | 区城投公司 | 上海俞新房地产开发有限公司 |
| 二、新开建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）市政基础设施类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ★ | 98 | 李子园路市政配套道路工程 | * | * | * | ○ | 区房管局 | 区房管局 |
|  | 99 | 苏州河百合桥新建工程（原M50人行桥） | △ | * | * | * | 区建管委 | 区市政工程建设中心 |
|  | 100 | 规划路（金迎路-金通路）新建工程 |  | △ | * | ○ | 区建管委 | 区市政工程建设中心 |
|  | 101 | 皋兰山路（武南路-真南路）新建工程 |  | △ | * | * | 区建管委 | 区市政工程建设中心 |
|  | 102 | 富平路（新泉路-交暨路）道路（邮政工贸-交暨路）段新建工程 |  | △ | * | ○ | 区建管委 | 区市政工程建设中心 |
|  | 103 | 梓棉路（胶州路-常德路）道路新建工程 |  | △ | * | * | 区建管委 | 区市政工程建设中心 |
| ★ | 104 | 武威路（区界-金迎路）改扩建工程 | △ | * | * | ○ | 区建管委 | 区市政工程建设中心 |
| ★ | 105 | 普陀区长浜、桃浦湖等综合整治工程 | △ | * | * | * | 区建管委 | 区市政水务管理中心 |
|  | 106 | 普陀区北张泾水闸等3座泵闸拆除重建工程 | △ | * | * | * | 区建管委 | 区市政水务管理中心 |
| ★ | 107 | 景泰路（金昌路-桃惠路）道路改扩建工程 |  |  |  | △ | 区建管委 | 区市政工程建设中心 |
|  | 108 | 广泉路（新村路-交通路）架空线入地和合杆整治工程 | ○ |  |  |  | 区建管委 | 区市政工程建设中心 |
|  | 109 | 水泉路（富水路-富平路）、水泉南路（交通路-富平路）架空线入地和合杆整治工程 | △ | ○ |  |  | 区建管委 | 区市政工程建设中心 |
|  | 110 | 万泉路（富水路-富平路）架空线入地和合杆整治工程 | * | ○ |  |  | 区建管委 | 区市政工程建设中心 |
|  | 111 | 交暨路（新村路-交通路）架空线入地和合杆整治工程 | △ | * | * | ○ | 区建管委 | 区市政工程建设中心 |
|  | 112 | 真华路（交通路-富水路）架空线入地和合杆整治工程 | △ | * | ○ |  | 区建管委 | 区市政工程建设中心 |
|  | 113 | 管弄路（华池路-华池路）架空线入地和合杆整治工程 | * | ○ |  |  | 区建管委 | 区市政工程建设中心 |
|  | 114 | 三源路（兰溪路-路尽头）架空线入地和合杆整治工程 | △ | * | * | ○ | 区建管委 | 区市政工程建设中心 |
|  | 115 | 潮州路（曹杨路-真华南路）架空线入地和合杆整治工程 | △ | * | * | ○ | 区建管委 | 区市政工程建设中心 |
|  | 116 | 固川路（兰溪路-曹杨路）架空线入地和合杆整治工程 | △ | * | * | ○ | 区建管委 | 区市政工程建设中心 |
|  | 117 | 常和路（山丹路-真南路）架空线入地和合杆整治工程 |  |  | △ | * | 区建管委 | 区市政工程建设中心 |
|  | 118 | 常和绿地新建工程 | △ | * | * | * | 区绿容局 | 区绿化建设中心 |
|  | 119 | 长风8号（二期）新建绿地工程 | * | * | * | ○ | 区绿容局 | 区绿化建设中心 |
|  | 120 | 春光公园建设工程（配套设施项目） | △ | * | * | ○ | 区绿容局 | 区绿容局 |
| ★ | 121 | 金光绿地新建工程 | △ | * | * | * | 区绿容局 | 区绿化建设中心 |
| ★ | 122 | 真如副中心H型公共通道过曹杨路节点工程 | △ | * | * | * | 真如副中心管委办 | 上海真如城市副中心开发建设投资有限公司 |
|  | 123 | 常和东路（祁连山路-绿棠路）道路新建工程 | △ | ○ |  |  | 智创城公司 | 智创城公司 |
|  | 124 | 桃乐路（方渠路-祁连山路）新建道路工程 | △ | * | ○ |  | 智创城公司 | 智创城公司 |
|  | 125 | 桃竹路（祁连山路-绿棠路）新建道路工程 | △ | * | ○ |  | 智创城公司 | 智创城公司 |
|  | 126 | 柳枝路（真华南路-静宁路）道路新建道路工程 | △ | * | ○ |  | 上海中环投资开发（集团）有限公司 | 上海中环天地投资有限公司 |
| （二）民生保障类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ★ | 127 | 华师大二附中普陀校区新建工程 | △ | * | * | * | 区教育局 | 区教育事业服务中心 |
| ★ | 128 | 上海师范大学附属第二实验学校（二期）工程 | △ | * | * | * | 区教育局 | 区教育事业服务中心 |
| （三）功能性项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ★ | 129 | 海纳工程院 | △ | * | * | * | 真如副中心管委办 | 上海真如城市副中心开发建设投资有限公司 |
| ★ | 130 | 普洛斯桃浦智慧冷链产业园 |  | △ | * | * | 桃浦镇 | 上海普洛斯槎浦仓储有限公司 |
| ★ | 131 | 上海市普陀区真如社区W060802单元G01-03地块商办项目 |  | △ | * | * | 上海中环投资开发（集团）有限公司 | 上海中环海纳企业发展有限公司 |
| （四）住宅类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ★ | 132 | 桃浦科技智慧城(W06-1401单元)015-01地块 | * | * | * | * | 智创城公司 | 上海宝览置业有限公司 |
| ★ | 133 | 桃浦科技智慧城（W06-1401单元）027-01、039-01地块租赁住房项目 | △ | * | * | * | 上海中环投资开发（集团）有限公司 | 上海中环桃缘置业有限公司 |
| ★ | 134 | 桃浦智创城W06-1401单元117-01地块租赁住房新建项目 |  | △ | * | * | 上海中环投资开发（集团）有限公司 | 上海中环优创企业管理有限公司 |

备注：★为重点建设项目，△表示开工；*表示施工中；○表示竣工。